Утверждено Решением Совета народных депутатов Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 13.06.2017 года № 129

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2030 годы

ПАСПОРТ

Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Заказчик программы, местонахождение | Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396433, Воронежская область, Павловский район, с. Ерышевка, пр. Революции, д.1а |
| Разработчик программы, местонахождение | Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396433, Воронежская область, Павловский район, с. Ерышевка, пр. Революции, д.1а |
| Исполнители программы, местонахождение | Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396433, Воронежская область, Павловский район, с. Ерышевка, пр. Революции, д. 1а |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Цель программы | Развитие транспортной инфраструктуры. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально-экономического развития; - повышение безопасности, надежности, качества эффективности транспортного обслуживания населения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения. |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Средства местного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие сети дорог поселения. 3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения.

Ерышевское сельское поселение расположено в северной части Павловского муниципального района. Административный центр поселения – село Ерышевка. В состав поселения входит один населенный пункт – село Ерышевка. Планировка населенного пункта обусловлена рельефом.

Климат на территории Ерышевского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30С. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составляет 70-75%. В мае относительная влажность падает до наименьших значений в году (60-65%). В ноябре-декабре влажность максимальная – 85-87%.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со снежным покровом — 105.

Внешние связи Ерышевского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Ерышевка до областного центра – города Воронежа составляет 152 км.

Территория Ерышевского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в село Ерышевка со стороны Воронежа осуществляется с юго-западной стороны с трассы М 4 «Дон» «Москва – Ростов-на-Дону - Новороссийск», являющейся дорогой общего пользования федерального значения.

По территории Ерышевского сельского поселения с севера на юг вдоль западной границы поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-4 Дон «Москва – Ростов-на-Дону - Новороссийск» (Е 115). От нее идет ответвление на восток на село Ерышевка дороги общего пользования регионального значения Павловск – Лосево – Тумановка».

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Ерышевского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основным транспортным коридором Ерышевского сельского поселения является автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка, (В 16-0).

По территории Ерышевского сельского поселения проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения М «Дон» - Березки-Тумановка- (20 ОП РЗ Н10-20);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения М «Дон» - Березки-Тумановка-Лосево (20 ОП РЗ Н11-20);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка-Воронцовка-Ерышевка (20 ОП РЗ Н12-20).

Автомобильные дороги  поселения находятся в удовлетворительном состоянии, но увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятию неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Ерышевского сельского поселения.

В состав Ерышевского сельского поселения входит 1 населенный пункт.

Территория Ерышевского сельского поселения граничит с Александро-Донским, Лосевским, Ливенским и Воронцовским сельскими поселениями Павловского муниципального района. Расстояние от села Ерышевка до областного центра - города Воронеж - 152 км.

Территория Ерышевского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в Ерышевское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляется с юго-западной стороны с трассы М 4 Дон «Москва – Ростов-на-Дону - Новороссийск», являющейся дорогой общего пользования федерального значения. От нее идет ответвление на восток на село Ерышевка дорога общего пользования регионального значения Павловск – Лосево – Тумановка.

Улицы и дороги на территории поселения запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов.

Основным транспортным коридором Ерышевского сельского поселения является автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Павловск – Лосево – Тумановка».

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами в с. Ерышевка являются: ул.  Ленина, пр. Революции, ул. Советская, ул. Баррикады, ул. Нижне-Садовая, ул. Труженников, ул. Центральная, ул. Школьная.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенном пункте на сегодняшний день проходят по региональной дороге, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта высокая. Транзитное движение транспорта осуществляется через весь населенный пункт.

Таблица 2

Перечень автомобильных дорог местного значения, с их характеристиками, расположенных на территории Ерышевского сельского поселения.

| Местонахождение (улица) | Протяженность (км) | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальт | грунт |
| село Ерышевка |  |  |  |
| пр. Революции | 1,3 | 1,3 | - |
| пер. 1 Мая | 0,45 | - | 0,45 |
| пер. Кузнечный | 0,45 | - | 0,45 |
| ул. Тружеников | 0,2 | - | 0,2 |
| ул. Нижне-Садовая | 1,5 | - | 1,5 |
| ул. Ср.Садовая | 0,7 | - | 0,7 |
| ул. В-Садовая | 0,9 | - | 0,9 |
| ул. Баррикады | 1,3 | - | 1,3 |
| ул. Сергея Алымова | 1,2 | 1,2 | - |
| ул. Советская | 1,1 | - | 1,1 |
| ул. Нагорная | 0,6 | - | 0,6 |
| ул. Мира | 1,15 | - | 1,15 |
| ул. 40 лет Октября | 1,3 | - | 1,3 |
| ул. Подлесная | 0,6 | - | 0,6 |
| ул. Ленина | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| ул. Чапаева | 0,8 | - | 0,8 |
| пер. Пролетарский | 0,35 | - | 0,35 |
| пер. Тихий | 0,3 | - | 0,3 |
| пер. Дальний | 0,2 | - | 0,2 |
| ул. Калинина | 0,9 | - | 0,9 |
| ул. Школьная | 1,2 | - | 1,2 |
| ул. Центральная | 0,9 | - | 0,9 |
| ул. 8 Марта | 0,5 | - | 0,5 |
| пл. Кирова | 0,8 | - | 0,8 |
| ИТОГО: | 20,2 | 3,5 | 16,7 |

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночно-песчаное покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 20,200 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Ерышевского сельского поселения.

Транспортно-экономические связи Ерышевского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населенном пункте регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Уровень автомобилизации в поселении на 2017 г. составил 100 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселение устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенного пункта нуждаются в благоустройстве: требуется укладка гравийно-песчаного и асфальтированного покрытия, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Таблица 3

Перечень мероприятий по обеспечению территории Ерышевского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации (в годах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтирование дорог с гравийно-песчанным покрытием в населенном пункте Ерышевского сельского поселения (16,7 км) | 2017-2030 |
| 2 | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием (3,5 км) | 2018-2030 |
| 3 | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта (3 шт.) | 2017-2030 |
| 4 | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | 2020-2030 |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 1.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения.

Таблица 4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 4,25 | 4,65 |

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселения с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с. Ерышевка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 13,9 | 11,4 | 1,3 | 1,2 |
|  | главных улиц; | км | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 2,2 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 8,9 | 8,9 | - | - |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Так как в населенных пунктах Ерышевского сельского поселения дома в жилой застройке имеют придомовые (приквартирные) участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 20,2 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 5,0 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью – 8,9 км;

-строительство главных улиц, общей протяженностью 5,0 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, отображены на: «Схеме развития транспортной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области», входящей в состав Генерального плана Ерышевского сельского поселения.

6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Ерышевского сельского поселения.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | 01.2017 | 12.2030 | 14665,3 | 55600 | 14665,3 | 844,0 | 1793,6 | 1371,6 | 1266,1 | 4484 | 4906 | Админстрация Ерышевского сельского поселения |
| * информация требует уточнения (при участии в программе будут предусмотрены субсидии Воронежской области, администрации Павловского муниципального района Воронежской области). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов  улично – дорожной сети Ерышевского сельского поселения на 2017 - 2030 годы, составляет 14665,3 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Ерышевского сельского поселения выявлено, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. В настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб. 8.

Таблица 7

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР

Ерышевского сельского поселения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет * | в т.ч. областной бюджет * | в т.ч. бюджет Ерышевского сельского поселения | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 14665,3 | 0 | 5572,8 | 9092,5 | 0 |

* информация требует уточнения (при участии в программе является возможным предусмотреть субсидии федерального, областного бюджета).

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов поселения приемлемая;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Ерышевского сельского поселения.

Администрация Ерышевского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.