**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

*ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА*

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.03.2024г. № 10-р

с. Ерышевка

О проведении месячника

по благоустройству и санитарной

очистке территории Ерышевского

сельского поселения

В соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области от 25.03.2024г. №212-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий городских, сельских поселений и городских округов Воронежской области», в целях соблюдения санитарного порядка на территории Ерышевского сельского поселения, на производственных территориях предприятий и организаций, а также привлечения коллективов предприятий, организаций и жителей сельского поселения

1. Провести **с 1 по 30 апреля 2024 года** на территории Ерышевского сельского поселения месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенного пункта, в ходе которого привести в надлежащее санитарное состояние территории Ерышевского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий в период проведения месячника и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории Ерышевского сельского поселения (приложение № 1)

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ерышевского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области Т.П.Быкова

Приложение к распоряжению

администрации Ерышевского

сельского поселения

№10-р от 29.03.2024г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Планируемый объем работ | Адрес проведения мероприятий | Дата проведения мероприятий по благоустройству | Ответственные исполнители |
| 1. | Количество населенных пунктов, в которых планируется провести субботник | шт. | 1 | с.Ерышевка | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г.  27.04.2024г. | Глава поселения  Руководители организаций |
| 2 | Количество участников всего | чел. | 280 | Территории организаций | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| работников администрации | чел. | 3 | Территория администрации | - | Глава поселения |
| работников ЖКХ | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| работников предприятий, организаций | чел. | 62 | Территории организаций | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г. | Руководители организаций |
| школьников, студентов | чел. | 28 | Территория школы | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г. | Директор школы |
| населения | чел. | 196 | Придомовые территории | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г. | Глава поселения |
| 3. | Уборка территории всего | кв.м | 23000 | Территории организаций  Придомовые территории | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г. | Глава поселения  Руководители организаций |
| 4. | Прибрежных полос | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Озелененных территорий (парков и скверов) | кв.м | 500 | Сквер | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г. | Директор ДК |
| шт. | 1 | - | - | - |
| 6. | Лесных массивов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Придорожных лесополос | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Посадка деревьев | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Посадка кустарника | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Рыхление газонов | кв.м | 100 | Школа, администрация, ДК, СХП «Дубрава» | 20.04.2024г. | Глава поселения  Руководители организаций |
| 11. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 2 | Территория поселения | 01.04.2024-30.04.2024 | Глава поселения |
| 12. | Побелка деревьев | шт. | 70 | Администрация, сквер, школа, в центре села | 20.04.2024г. | Глава поселения |
| 13. | Вывоз веток с улиц села после кронирования деревьев работниками Электросетей | шт. | 5 |  |  | Глава поселения |
| 14. | Вывоз мусора всего | куб.м | 80 | Администрация, почта, сквер, кладбище | 06.04.2024г.  13.04.2024г.  20.04.2024г.  27.04.2024г. | Глава поселения |
| 15. | Ремонт малых архитектурных форм | шт. | 1 | сквер | 06.04.2024-28.04.2024 | Глава поселения |
| 16. | Благоустройство детских площадок | шт. | 1 | пл. Кирова | 20.04.2024г. | Глава поселения |
| 17. | Ремонт турникета, ограждений | п.м | - | - | - | - |
| 18. | Очистка контейнерных площадок | ш.т | 5 | Территория поселения | 06.04.2024г.-30.04.2024г. | Глава поселения |
| 19. | Окраска урн | шт. | - | - | - | - |
| 20. | Окраска бордюрного камня | п.м | - | - | - | - |
| 21. | Окраска малых архитектурных форм | шт. | 1 | сквер | 06.04.2024г.-30.04.2024г. | Глава поселения |
| 22. | Очистка опор освещения | шт. | - | - | - | - |
| 23. | Уборка прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, учреждениям, предприятиям, организациям | кв.м | 3000 | пр.Революции, пл. Кирова, ул.С.Алымова | 13.04.2024г.  . | Глава поселения  Руководители организаций |
| 24. | Уборка бесхозяйных территорий | кв.м. | 200 | пл. Кирова | 13.04.2024г. | Глава поселения |
| 25. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 0 | - | - | - |
| 26. | Вывезено мусора с несанкционированных свалок | куб. м | 0 | - | - | - |
| 27. | Задействовано техники | ед. | 2 | - | - | - |
| 28. | Количество предприятий, организаций, учреждений, участвующих в субботнике | шт. | 7 | - | - | Глава поселения  Руководители организаций |
| 29. | Очистка прилотковой зоны | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Ремонт цоколей, входных групп многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Уборка дворовых территорий | кв.м | 20000 | Придомовые территории | 06.04.2024г.  13.04.2024г. | Глава поселения |
| 32. | Установка контейнерных площадок/контейнеров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Ямочный ремонт дорожного покрытия | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Уборка кладбищ | шт. | 1 | ул. Мира | 13.04.2024г.  27.04.2024г. | Глава поселения |
| 35. | Вывоз мусора с кладбищ | куб.м | 28 | ул. Мира | 13.04.2024г.  27.04.2024г. | Глава поселения |
| 36. | Благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил, ремонт памятника | шт. | 2 | пл. Кирова  ул. Центральная | 20.04.2024г. | Глава поселения |
| 37. | Вывоз мусора с воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил | куб. м | 0,5 | пл. Кирова  ул. Центральная | 20.04.2024г. | Глава поселения |

Глава Ерышевского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области Т.П.Быкова